自动化测试平台

从零搭建全历程分享

—— 部门内部技术分享 ——

分享人：wsy

日 期：2026 年 8 月

受 众：部门测试人员(含非开发背景同事)

文档版本：V1.0

# 目  录

第一部分  破题: 为什么要搭建这个平台

1.1  之前的痛点

1.2  目标与定位

1.3  谁会用, 怎么用

第二部分  总览: 整体架构与技术栈

2.1  分层架构图

2.2  技术栈选型一览表

2.3  为什么选这些技术

第三部分  从零搭建的全过程(14 个阶段)

3.1  阶段 0-1: 打地基, 立骨架

3.2  阶段 2-4: 三大基础能力

3.3  阶段 5-8: 报告/扩展/CI/AI

3.4  阶段 9-13: 收尾与平台化

第四部分  核心设计思路详解

4.1  framework + projects 的分层逻辑

4.2  数据驱动与接口依赖

4.3  并发执行与 Allure 报告

4.4  WebUI/App 扩展

4.5  AI 失败分析

第五部分  一个贯穿示例: 从写用例到看报告

5.1  写一个登录接口测试

5.2  跑起来

5.3  看 Allure 报告

第六部分  代码管理与协同

6.1  三套 Git 远程 + 双分支策略

6.2  分支与提交规范

6.3  Pre-commit 自动检查

6.4  CI/CD 流水线

第七部分  部署与运维

7.1  本地依赖(MySQL/Redis/Kafka)

7.2  测试管理平台部署

7.3  本地 GitLab 容器

7.4  数据备份与镜像管理

第八部分  同事参与指南

8.1  新人 30 分钟上手

8.2  跑测试的三种姿势

8.3  查看报告

8.4  提交代码流程

第九部分  踩过的坎与决策理由

第十部分  后续演进与展望

附录 A  技术名词解释

附录 B  常用命令速查

# 第一部分  破题: 为什么要搭建这个平台

## 1.1  之前的痛点

在我们做自动化测试之前, 部门里有几个长期困扰的问题, 这也是我决定搭建这个平台的初衷:

每个业务系统(OMS/WMS/TMS/JMS 系列)各写一套测试脚本, 能力重复造轮子

标准不统一: 这个人用 requests, 那个人用 httpx; 这个人用 unittest, 那个人用 pytest

测试数据散落, 环境配置硬编码在代码里, 切换环境要改源码

无统一报告: 测试结果只能看终端输出, 没有截图、步骤、历史趋势

CI 接入成本高: 每个项目都要重新写流水线脚本

新人上手慢: 进项目第一周基本在搞环境, 没法立即出活

## 1.2  目标与定位

一句话定位: 一个企业级 Python 自动化测试平台, 共享框架内核, 各业务系统独立维护测试代码.

具体目标拆成 5 条:

共享框架内核(framework), 各业务系统独立维护测试代码(projects)

覆盖 API / WebUI / App 三种自动化类型(API 优先)

支持 DB / Redis / Kafka / RabbitMQ / RocketMQ 数据校验

支持数据驱动、接口依赖编排、并发执行、Allure 报告

支持 GitLab CI / Jenkins / Docker / 本地 GitLab 协同

【定位边界】 本平台是测试工作台, 不是 CI 调度中心. 它解决的是"怎么方便地跑测试、看结果", 定时调度、远程分发、权限控制属于后续演进, 不在第一版范围内.

## 1.3  谁会用, 怎么用

| 角色 | 使用方式 | 需要的技能 |
| --- | --- | --- |
| 测试开发 | 改 framework / 加业务测试工程 | Python 进阶, 框架设计 |
| 测试工程师 | 写用例、跑测试、看报告 | Python 基础, pytest 用法 |
| 测试人员(非开发) | 用 Web 平台触发测试、查看报告 | 浏览器操作即可, 无需写代码 |
| 运维/CI 维护 | 维护 CI 流水线与部署 | Docker, GitLab CI/Jenkins |

本文档面向所有人, 重点照顾非开发出身的测试同事, 会把技术名词都解释清楚.

# 第二部分  总览: 整体架构与技术栈

## 2.1  分层架构图

整个平台分三层: 业务测试工程层(projects)、共享框架层(framework)、基础设施层(CI/Docker/工具链).

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│              projects/ (业务测试工程)                 │
│  jmseg(API/埃及)  jmseu(WebUI/德国)  oms  wms  tms  │
│  每个: api/ pages/ testcase/ data/ fixture/ config/ │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              framework/ (共享框架核心)                │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐ │
│  │  core/   │ clients/ │ testing/ │  reporting/  │ │
│  │ 配置日志 │ HTTP/Web │ 数据驱动 │  Allure扩展  │ │
│  │ 上下文   │ DB/Cache │ 接口依赖 │  标签/环境   │ │
│  │ 异常     │ MQ/App   │ 断言提取 │  通知/历史   │ │
│  ├──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┤ │
│  │              plugins/  utils/                   │ │
│  │           AI失败分析  通用工具                   │ │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│         基础设施 (CI/CD / Docker / 工具链)            │
│  GitLab CI  Jenkins  Docker  uv  ruff  mypy  pre-commit │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

【核心原则】 最关键的分层原则: framework 不依赖 projects, 下层不依赖上层. 业务测试代码不能反向污染共享框架, 这样框架能力可以稳步沉淀, 不被业务绑死.

## 2.2  技术栈选型一览表

| 类别 | 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Python | >=3.12 | asyncio 原生支持、类型系统成熟 |
| 测试框架 | pytest | >=8.3 | 生态最丰富、fixture 机制灵活 |
| 依赖管理 | uv | 最新 | 比 pip/poetry 快 10-100 倍、workspace 原生支持 |
| HTTP 客户端 | httpx | >=0.27 | 原生 async、HTTP/2、mock transport 支持好 |
| Web 自动化 | Playwright | >=1.40 | 跨浏览器、原生 async、自动等待、trace viewer |
| App 自动化 | Appium | >=2.0 | 跨平台、社区成熟 |
| 配置 | pydantic v2 + pydantic-settings | >=2.7 | 类型安全、多源合并、env 覆盖 |
| 日志 | loguru | >=0.7 | 零配置、结构化、文件轮转 |
| 数据库 | SQLAlchemy | >=2.0 | async engine、多方言、连接池 |
| 缓存 | redis | >=5.0 | async 支持、连接池 |
| 消息队列 | aiokafka / aio-pika / rocketmq | 最新 | 三端 async 客户端 |
| 报告 | allure-pytest | >=2.13 | 行业标准、富文本报告、历史趋势 |
| 并发 | pytest-xdist | >=3.5 | 进程级并行、隔离性好 |
| 代码质量 | ruff + mypy | 最新 | ruff 替代 flake8+isort+black, mypy strict |
| CI/CD | GitLab CI + Jenkins | - | 双流水线共用 scripts/ci/ci.sh |
| 平台后端 | FastAPI | >=0.110 | 原生 async、自动生成 OpenAPI 文档 |
| 平台前端 | Vue 3 + Element Plus + Vite | 最新 | 组合式 API、构建快、组件齐全 |
| 平台元数据库 | MySQL | 8.4 | 持久化项目、用例、执行记录、报告快照 |
| 容器化 | Docker / docker-compose | 最新 | 本地依赖编排 + GitLab 部署 |

## 2.3  为什么选这些技术

技术选型不是追新, 每个都有具体的选型理由. 这里挑几个非开发同事可能看不太懂的关键点展开讲:

(1) 为什么用 uv 不用 pip?

uv 是 Astral 公司用 Rust 写的 Python 包管理器, 比 pip 快 10-100 倍. 另外它原生支持 workspace, 让 framework 和 projects 共享一个虚拟环境, 不用每个项目都装一遍依赖, 这是 pip 做不到的.

(2) 为什么用 pytest 不用 unittest?

pytest 的 fixture 机制可以让测试前置/后置操作非常灵活, 而且生态庞大, 可以接 allure 报告、pytest-xdist 并发、参数化等. unittest 是 Python 自带的, 功能够用但扩展性差.

(3) 为什么用 httpx 不用 requests?

requests 是同步库, httpx 原生支持 async(异步). 我们的测试会并发跑很多请求, 异步能显著提速. 另外httpx自带 MockTransport, 测试时可以不连真实后端, 这对 CI 环境非常重要.

(4) 为什么用 Playwright 不用 Selenium?

Playwright 微软出品, 跨浏览器、原生 async、自动等待(不用手写 sleep)、trace viewer 调试神器. Selenium 老牌但 API 设计偏旧, 异步支持差.

(5) 为什么 framework + projects 分层?

如果不分层, 每个业务系统都自己写一套 HTTP 客户端、日志、断言, 重复造轮子. 分层后 framework 沉淀公共能力, projects 只写自己的业务逻辑, 新人进项目不用重学, 框架升级一处生效所有项目受益.

# 第三部分  从零搭建的全过程(14 个阶段)

这个平台不是一蹴而就的, 一共拆成 14 个阶段逐步演进. 这一节讲每个阶段做了什么、遇到什么问题、为什么这样决策. 阶段顺序就是搭建顺序, 也是学习顺序.

## 3.1  阶段 0-1: 打地基, 立骨架

| 阶段 | 内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 工程地基(uv / 工具链 / CI 骨架 / 冒烟测试) | pyproject.toml, uv.lock, ruff/mypy 配置 |
| 0+ | 完整目录结构与基础设施文件 | framework/projects/tests 目录骨架 |
| 1 | 框架核心(config / logger / context / exceptions / registry) | core 模块完成 |

踩过的坎:

uv workspace 配置: 一开始不知道 framework 要在 [tool.uv.sources] 里写 { workspace = true }, 导致 projects 找不到 framework 包

Python 3.12 + setuptools: PyCharm 测试运行器需要 setuptools<81, 因为 v83 移除了 pkg_resources, 这个坑埋了很久才定位

mypy strict 模式: 一开始开启 strict 到处报错, 后来用 overrides 排除可选依赖

## 3.2  阶段 2-4: 三大基础能力

| 阶段 | 内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 2 | API 能力 + 基础设施(http client / extractors / assertions) | AsyncHttpClient, TokenManager, BearerAuth |
| 3 | 数据驱动 + 接口依赖(datadriven / dependency DAG / variables) | load_cases, 拓扑排序, 接口依赖编排 |
| 4 | DB / Cache / MQ(Kafka + RabbitMQ + RocketMQ 三端) | DatabaseClient, CacheClient, MessageClient |

关键设计决策:

HTTP 客户端用 async context manager, 用完即关, 避免连接泄漏

数据驱动用 YAML 不用 Excel: YAML 易读、可嵌套、Git diff 友好; Excel 是二进制, 改一行无法 review

接口依赖用 DAG(有向无环图) + 拓扑排序: 登录拿 token → 创建订单 → 查询, 自动按依赖顺序跑, 不用手动排顺序

MQ 三端用统一 MessageClient 接口: 业务代码不感知是 Kafka 还是 RabbitMQ, 切消息中间件只改配置

## 3.3  阶段 5-8: 报告/扩展/CI/AI

| 阶段 | 内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 并发执行(pytest-xdist) + Allure 报告(attach/labels/environment/categories) | -n auto, allure step, 失败截图 |
| 6 | Web/App 扩展(Playwright WebClient + Appium AppClient) | 含腾讯滑块验证码自动求解器 |
| 7 | CI/CD + Docker(GitLab CI / Jenkins / Dockerfile / docker-compose) | ci.sh 单入口, 双流水线共用 |
| 8 | AI 失败分析(FailureAnalyzer ABC + NullAnalyzer + LLMAnalyzer) | 用例失败自动调 LLM 分析原因 |

亮点:

Allure 报告自动附件: 测试跑完, HTTP 请求/响应(已脱敏)自动作为附件, 不用手写

腾讯滑块验证码: 用 OpenCV 缺口检测 + 人类轨迹模拟自动求解, 但太慢且易被封 IP, 后来改成人机协作(操作员手动完成滑动, 脚本等待成功标志)

CI 单入口: scripts/ci/ci.sh 是唯一的命令入口, GitLab CI 和 Jenkins 都调用它, 改命令只动一处

AI 失败分析: 用例失败后, LLMAnalyzer 把失败堆栈和日志喂给大模型, 自动给出可能原因. 这个能力降低了排错门槛

## 3.4  阶段 9-13: 收尾与平台化

| 阶段 | 内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 集成验证 + Allure 报告增强 + 文档同步 | 完整文档体系 |
| 10 | 数据生命周期 + AI 用例生成 + 邮件通知/Allure 历史 + 业务系统脚手架(oms/wms/tms) | 数据清理, 历史趋势 |
| 11 | 接口压测引擎(Locust + YAML 场景 + 数据驱动 + SLA + HTML 报告) | loadtest 项目, 阶梯式加压 |
| 12 | 数据源拉取脚本(生产运单库分页查询 -> CSV/TXT) | 生产数据采样 |
| 13 | 测试管理平台(FastAPI + Vue 3: 查用例 / 跑用例 / 看报告) | Web 工作台, 不写代码也能跑测试 |

阶段 13 是为了让不写代码的测试同事也能用起来. 之前要跑测试得敲命令行, 现在浏览器打开 http://localhost:5173 就能查项目、选用例、触发执行、看报告.

【留痕机制】 整个平台搭建过程的对话累积留痕在 docs/协作留痕.docx, 各国业务测试留痕在 docs/业务留痕-<国家>.docx. 这些是跨会话记忆, 我下一次继续开发时会先读这些恢复上下文.

# 第四部分  核心设计思路详解

## 4.1  framework + projects 的分层逻辑

这是整个平台最重要的设计决策. 想象一下公司里有 5 个业务系统都要做自动化, 如果不分层, 会变成这样:

分层前(每个项目各自一套):
  oms/   ├─ http_client.py (自己写的)
         ├─ logger.py       (自己写的)
         ├─ assertions.py   (自己写的)
         └─ testcase/        (业务用例)
  wms/   ├─ http_client.py (又写了一遍, 跟 oms 的还不一样)
         ├─ logger.py       (又写一遍)
         └─ ...
  → 重复造轮子, 标准不统一, 升级要改 5 处

分层后(framework 沉淀公共能力):
  framework/
    ├─ clients/http/   (统一 HTTP 客户端)
    ├─ core/           (配置/日志/上下文)
    └─ testing/        (断言/数据驱动)
  projects/
    ├─ oms/testcase/   (只写业务用例, 用 framework 的能力)
    ├─ wms/testcase/   (同上)
    └─ ...
  → 升级 framework 一处, 所有项目受益

framework 是 uv workspace 的成员, projects 通过 [tool.uv.sources] framework = { workspace = true } 引用它, 改 framework 立即生效, 不用重新安装.

## 4.2  数据驱动与接口依赖

数据驱动: 把测试数据从代码里抽出来放 YAML, 一份代码跑多组数据.

# data/login_cases.yaml  (数据)
cases:
  - id: admin_login
    username: admin
    password: admin123
  - id: user_login
    username: user01
    password: user123

# testcase/test_login.py  (代码)
@pytest.mark.parametrize("case", load_cases(yaml_path), ids=case_ids(yaml_path))
async def test_login(http_client, case):
    token = await LoginApi(http_client).login(case["username"], case["password"])
    assert token.access_token != ""

好处: 加测试场景只改 YAML 不改代码; 同一份代码能跑 admin 和 user 两种角色.

接口依赖: 用 DAG(有向无环图)自动按依赖顺序执行.

举例: 创建订单接口依赖"登录拿 token"和"查询商品 ID", 而查询商品又依赖"创建商品". 传统做法是手动写顺序, 容易出错. 我们用拓扑排序自动计算执行顺序, 前一接口的响应字段还能自动提取注入下一接口.

## 4.3  并发执行与 Allure 报告

并发: pytest-xdist 多进程并行跑, -n auto 自动按 CPU 核数分配.

# 串行(慢)
uv run pytest                              # 100 个用例要跑 10 分钟

# 并发(快)
uv run pytest -n auto                      # 同样 100 个用例 2 分钟跑完

进程级并行的好处是隔离性好, 一个用例崩了不影响其他; 缺点是不能共享内存状态, 但对接口测试没影响.

Allure 报告: 自动生成富文本报告, 含步骤/截图/标签/历史趋势.

step(步骤): with step('登录') 包裹, 报告里能看到业务流程

attach(附件): HTTP 请求/响应自动作为附件, 失败截图自动附上

labels(标签): 用 @allure.suite / @allure.severity 分类

environment: 测试环境(base_url / browser / channel)写进报告

categories: 失败分类(产品缺陷/测试缺陷/Flaky)

history: 历史趋势, 看通过率随时间变化

## 4.4  WebUI/App 扩展

Playwright 做 Web 自动化, Appium 做 App 自动化. 两个客户端都封装成统一接口, 业务代码切换 Web/App 只改 fixture, 不改用例.

腾讯滑块验证码求解器(亮点):

jmseu(德国 JMS)登录会触发腾讯滑块验证码. 我先用 OpenCV 做了缺口检测 + 人类轨迹模拟自动求解, 但发现两点: (1) 太慢影响测试效率; (2) 容易被封 IP. 后来改成人机协作模式: 操作员在可见浏览器手动完成滑动, 脚本等待 dashboard 出现 '功能入口' 文本即认为登录成功. 这是工程上的折中, 不追求全自动, 解决问题优先.

## 4.5  AI 失败分析

测试失败后, 排错很费时间. 我接入了大模型做失败分析: 用例失败时, LLMAnalyzer 把失败堆栈、日志、最近 HTTP 交互喂给 LLM, 自动给出可能原因和修复建议. 这降低了新人排错的门槛 - 不用读完整代码也能定位问题.

设计上用 ABC 抽象 FailureAnalyzer, NullAnalyzer 是空实现(不调 LLM 时用), LLMAnalyzer 是真实实现. 这样接入不同 LLM 只改实现类, 业务代码不感知.

# 第五部分  一个贯穿示例: 从写用例到看报告

用一个登录接口测试贯穿整个流程, 让大家看清楚从写代码到看报告的完整链路. 这个示例来自 projects/template, 是新业务系统的模板.

## 5.1  写一个登录接口测试

第一步: 封装登录接口(api/login.py).

# projects/template/api/login.py
from framework.clients.http.auth import Token
from framework.clients.http.client import AsyncHttpClient

class LoginApi:
    """登录接口封装."""

    def __init__(self, client: AsyncHttpClient) -> None:
        self._client = client

    async def login(self, username: str, password: str) -> Token:
        resp = await self._client.post(
            "/login", json={"username": username, "password": password}
        )
        resp.raise_for_status()
        return Token(access_token=resp.json["access_token"])

第二步: 写测试用例(testcase/test_login.py).

# projects/template/testcase/test_login.py
import pytest
from api.login import LoginApi
from framework.clients.http.client import AsyncHttpClient

@pytest.mark.smoke  # 标记为冒烟测试, CI 每次提交都跑
async def test_login_returns_token(http_client: AsyncHttpClient) -> None:
    token = await LoginApi(http_client).login("demo", "demo123")
    assert token.access_token == "mock-token-xyz"

第三步: 提供 fixture(fixture/clients.py).

# projects/template/fixture/clients.py
import pytest
from framework.clients.http.client import AsyncHttpClient

@pytest.fixture
async def http_client(mock_transport):
    """默认用 mock transport, 不连真实后端, CI 也能跑."""
    async with AsyncHttpClient(
        settings=HttpSettings(base_url="http://api.example.com"),
        transport=mock_transport,
    ) as client:
        yield client

## 5.2  跑起来

命令行方式(开发用):

# 进入项目目录
cd projects/template

# 跑全部用例
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest

# 只跑冒烟
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -m smoke

# 并发跑
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -n auto

# 详细输出
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v

Web 平台方式(非开发同事用):

浏览器打开 http://localhost:5173 → 用例查询 → 选 template 项目 → 勾选要跑的用例 → 点"执行测试" → 实时看日志 → 跑完跳报告页面. 全程不写一行代码.

## 5.3  看 Allure 报告

测试跑完会自动生成 Allure HTML 报告, 包含:

Overview: 总览, 通过率/失败率/用例数

Categories: 按失败类型分类(产品缺陷/测试缺陷/Flaky)

Suites: 按测试套件分组

Timeline: 时间轴, 看每个用例耗时

Behaviors: 按业务功能分组(epic/feature/story)

具体用例: 点进去看步骤、附件(HTTP 请求响应、失败截图)

终端会自动打开本地 HTTP 服务器浏览报告(避免 file:// 跨源 fetch 转圈):

# 控制台会输出报告绝对路径和打开命令:
# Report: C:\work\...\allure-report\index.html
# Server: http://localhost:5274

【踩坑提示】 Allure 报告是 SPA(单页应用), 直接用浏览器 file:// 打开会一直转圈(Chrome 禁止跨源 fetch). 所以我用 allure open 启动本地 HTTP 服务器打开, 这个细节在 conftest.py 的钩子里自动处理了.

# 第六部分  代码管理与协同

## 6.1  三套 Git 远程 + 双分支策略

我把代码同时维护在三个地方, 各有不同用途, 完全隔离互不污染:

| 远程 | 地址 | 用途 | 谁在用 |
| --- | --- | --- | --- |
| gitee | gitee.com/wsywpp/automation-platform.git | 个人备份与版本管理 | 我本人 |
| github | github.com/Rogers501/automation-platform.git | 个人备份镜像 | 我本人 |
| gitlab(本地) | http://10.66.67.26:8929/root/automation-platform.git | 部门协同开发 | 部门同事 |

双分支隔离策略(个人仓库干净, 部门仓库容忍脏提交):

| 分支 | 推送目标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| main | origin (gitee + github) | 个人干净分支, 自己维护, 只含已 review 的代码 |
| master | gitlab (本地 GitLab) | 部门协同分支, 同事可随便推, 容忍脏提交 |

本地 Git 配置与日常操作:

# 看当前所有远程
git remote -v
# origin   → gitee + github (个人仓库, 多 push URL)
# gitlab   → 本地 GitLab (部门协同)

# 自己开发: 在 main 上 push (自动同步给部门 master, 见下文 pre-push hook)
git push origin main

# 同事开发: 在 master 上 push
git push gitlab master

# 两条路径完全独立, 推 gitlab 不会污染 gitee/github

自动同步: pre-push hook(正向 main→master):

项目根 .git/hooks/pre-push 在推 origin/main 之前自动执行 git push gitlab <main-commit>:refs/heads/master (直接推指定 commit, 不切分支). ff-only 语义: main 是 master 的祖先才推, 否则跳过并提示手动处理. 自己 push main 时, 部门 master 自动同步, 无需手动操作.

【踩坑】 git 客户端没有 post-push hook, 只有 pre-push (推送前触发). 之前误用 post-push 名字导致从没触发, 修正为 pre-push 后验证通过.

反向同步(同事 master → 三平台 main, 手动):

# 同事推 master 后, 你 review 并合回 main
bash scripts/sync_from_gitlab.sh
# 流程: fetch gitlab → 显示差异 → 询问确认 → merge gitlab/master → push origin main

【设计取舍】 正向自动(自己代码信任)、反向手动(同事代码需 review). 这是'个人仓库干净'与'部门协同推进'两个目标的平衡点.

## 6.2  分支与提交规范

分支策略(轻量级, 适合小团队):

main: 主分支, 一直可跑, 一直可发布

feature/xxx: 新功能分支, 完成后合 main

fix/xxx: bug 修复分支

hotfix/xxx: 紧急修复, 直接合 main

提交信息规范(Conventional Commits):

<类型>: <简短描述>

类型枚举:
  feat:     新功能
  fix:      bug 修复
  docs:     文档变更
  style:    代码格式(不影响功能)
  refactor: 重构
  test:     增加测试
  chore:    构建/工具链变更

示例:
  feat: 增加 jmseu 德国登录测试
  fix: 修复 Kafka 消费者连接泄漏
  docs: 补充部署与运维文档

## 6.3  Pre-commit 自动检查

提交代码前会自动跑 ruff check + ruff format --check + mypy, 任何一项不通过提交被拒绝. 这保证了进 main 的代码永远是干净的.

# 安装 pre-commit hook(一次性)
uv run pre-commit install

# 之后每次 git commit 会自动跑:
# - ruff check .          (静态检查)
# - ruff format --check .  (格式检查)
# - mypy                   (类型检查)

# 全部通过才提交成功, 不通过看报错修复后再提交

## 6.4  CI/CD 流水线

代码推到 GitLab 后, 自动触发 CI 流水线. 流水线分四个阶段:

提交代码
   ↓
[lint]   ruff check + ruff format --check + mypy
   ↓ (失败阻断)
[smoke]  pytest -m smoke -n auto         (冒烟, 快速门禁)
   ↓ (失败阻断)
[regression]  pytest -m regression -n auto  (全量回归)
   ↓
[report] allure generate → GitLab Pages

关键设计:

单入口: 所有命令集中在 scripts/ci/ci.sh, GitLab CI 和 Jenkins 共用, 改命令只动一处

测试分级: smoke(冒烟, 每次提交跑) / regression(回归, 全量跑)

Allure 报告自动发布到 GitLab Pages, 推完代码过几分钟就能看报告

Jenkins 用 Allure Plugin, agent 上不用装 allure CLI

# 第七部分  部署与运维

## 7.1  本地依赖(MySQL/Redis/Kafka)

测试框架本身需要 MySQL / Redis / Kafka 作为测试目标(测 DB 校验、缓存、消息队列). 全部用 docker-compose 一键拉起:

# 启动全部依赖(MySQL + Redis + Kafka)
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d

# 只启动 MySQL
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d mysql

# 看状态
docker compose -f docker/docker-compose.yml ps

MySQL 数据持久化到项目本地 data/mysql/, Docker Desktop 升级或容器重建都不会丢数据.

## 7.2  测试管理平台部署

测试管理平台(FastAPI 后端 + Vue 前端)有两种部署模式, 按场景选:

(1) 开发模式(本地调试, 热更新):

# 一键启动(MySQL 容器 + 后端进程 + 前端 vite dev)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start_all.ps1

# 脚本自动完成:
# 1. 检查并加载 MySQL 离线镜像(避免 Docker Hub 拉不下来)
# 2. 启动 MySQL 容器, 等待健康检查
# 3. 启动 FastAPI 后端(uvicorn --port 8900)
# 4. 启动 Vite 前端(--port 5173)
# 5. 轮询 /api/health 确认后端就绪

# 访问入口:
# 前端工作台: http://localhost:5173
# 后端 API 文档: http://localhost:8900/docs

(2) 生产模式(容器化, 给同事访问, 推荐):

前端用 nginx 托管 dist 静态文件 + 反代 /api /ws, 后端容器化跑 uvicorn. 同事浏览器打开 http://10.66.67.26:8080 即可, 无需装环境.

# 构建后端与前端镜像
cd docker
docker compose build backend frontend

# 启动三个容器(mysql + backend + frontend)
docker compose up -d mysql backend frontend

# 同事访问:
# 前端工作台: http://10.66.67.26:8080
# 后端 API 文档: http://10.66.67.26:8080/docs (经 nginx 反代)
# 健康检查: http://10.66.67.26:8080/api/health

【防火墙】 首次部署需在管理员 PowerShell 放行 8080 端口防火墙, 同事才能真正访问: New-NetFirewallRule -DisplayName 'Automation Platform Frontend' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow. 详见 docs/部署与运维.md §3.5.

## 7.3  本地 GitLab 容器

为了部门协同开发, 不污染我个人 gitee/github 仓库, 我在本地 Docker 起了一个 GitLab CE:

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Web UI | http://10.66.67.26:8929 |
| HTTP 克隆 | http://10.66.67.26:8929/root/automation-platform.git |
| SSH 克隆 | ssh://git@10.66.67.26:2224/root/automation-platform.git |
| 管理员账号 | root(首次密码见容器内 /etc/gitlab/initial_root_password) |
| 同事共享账号 | team / AutoDev2026!Xq (Maintainer 权限) |
| docker-compose | docker/gitlab/docker-compose.yml |
| 数据持久化 | C:/docker-data/git-server/{config,data,logs} |
| 镜像备份 | C:/docker-data/git-server/images/gitlab-ce-latest.tar (1.4GB) |

【镜像管理】 GitLab 镜像约 2.5GB, Docker Hub 国内拉不下来, 我通过 docker.1ms.run 镜像源拉到本地后, 又 docker save 导出成 tar 文件, 防止 Docker GC 删除. 同事换机器也能 docker load 恢复.

## 7.4  数据备份与镜像管理

MySQL 备份:

# 备份(导出 SQL)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/backup_mysql.ps1
# 产物: data/backups/automation-<timestamp>.sql

# 恢复
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/restore_mysql.ps1 \
    -BackupFile data\backups\automation-20260823-100000.sql

MySQL 镜像导出(防止 Docker 重装丢镜像):

# 导出
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/save_mysql_image.ps1
# 产物: data/docker-images/mysql-8.4.tar

# 恢复
docker load -i data\docker-images\mysql-8.4.tar

测试管理平台镜像备份(backend/frontend + 基础镜像 python/node/nginx):

# 一键备份 5 个镜像
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/save_platform_images.ps1
# 产物: data/docker-images/automation-platform-backend_latest.tar (375MB)
#       data/docker-images/automation-platform-frontend_latest.tar (26MB)
#       data/docker-images/python_3.12-slim.tar (43MB)
#       data/docker-images/node_20-alpine.tar (46MB)
#       data/docker-images/nginx_alpine.tar (26MB)

# 恢复(Docker 重装或换机器后)
docker load -i data\docker-images\automation-platform-backend_latest.tar
docker load -i data\docker-images\automation-platform-frontend_latest.tar
docker load -i data\docker-images\python_3.12-slim.tar
docker load -i data\docker-images\node_20-alpine.tar
docker load -i data\docker-images\nginx_alpine.tar
# 然后直接 docker compose up -d, 不用重新拉/重新 build

【镜像管理】 国内拉 docker.io 经常断流, 我用 docker.1ms.run / dockerproxy.net 镜像源前缀拉再 retag, 然后 docker save 导出 tar 备份. 下次重装 Docker 或换机器, docker load 即可恢复, 不用重新拉镜像浪费时间流量.

建议备份策略:

| 频率 | 范围 | 保留期 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | MySQL 全量 dump | 7 天 |
| 每周 | 整个 data/mysql/ 目录 | 4 周 |
| 重大变更前 | 手动备份 | 永久 |

# 第八部分  同事参与指南

## 8.1  新人 30 分钟上手

按这个顺序走, 半小时内能跑通第一个用例:

第一步: 装环境(10 分钟).

# 1. 装 Python 3.12+ (官网下载)
# 2. 装 uv (Python 包管理器)
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# 3. 装 Git (官网下载)
# 4. 装 Docker Desktop (官网下载, 跑测试依赖用)
# 5. 装 PyCharm Community (官网下载, 推荐) 或 VS Code

第二步: 拉代码(5 分钟).

# 找我要 team 账号密码(team / AutoDev2026!Xq)
git clone http://10.66.67.26:8929/root/automation-platform.git
cd automation-platform

# 装 Python 依赖(创建 .venv + 装 framework + 全部依赖)
uv sync

第三步: PyCharm 配置(5 分钟).

File → Open → 选 automation-platform 目录

Settings → Project → Python Interpreter → Existing

选 C:\work\...\automation-platform\.venv\Scripts\python.exe

Settings → Tools → Python Integrated Tools → Default test runner: pytest

第四步: 跑第一个测试(10 分钟).

# 跑 framework 自带测试(验证环境)
uv run pytest -m smoke

# 跑 template 项目的示例测试(mock 模式, 不需要真实环境)
cd projects/template
..\..\.venv\Scripts\python.exe -m pytest

【下一步】 第一个测试跑通后, 接下来读 docs/快速上手.md(30 分钟), 再看 docs/用户手册.md 完整了解. 不懂的技术名词查本文档附录 A.

## 8.2  跑测试的三种姿势

| 姿势 | 适合谁 | 命令/操作 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PyCharm 点绿按钮 | 开发/测试开发 | 在测试函数旁点绿色三角形 | 可断点调试, 单个用例快 |
| 命令行 pytest | 开发/测试开发 | uv run pytest -m smoke -n auto | 可批量, 可并发, 灵活 |
| Web 平台 | 所有人(含非开发) | http://localhost:5173 选项目→选用例→执行 | 界面友好, 实时日志, 看报告方便 |

## 8.3  查看报告

测试跑完, Allure 报告自动生成, 三种看法:

命令行: 测试跑完控制台会输出报告路径和 allure open 命令, 复制执行即可

PyCharm: 跑完测试, 控制台底部有报告绝对路径(可点击)

Web 平台: 报告中心页面, 选择项目直接看通过率/失败明细/历史趋势

## 8.4  提交代码流程

# 1. 拉最新代码
git pull gitlab main

# 2. 创建分支(不要直接在 main 上改)
git checkout -b feature/add-jmseu-login-test

# 3. 写代码 + 写测试
# (在 projects/jmseu/testcase/ 下加测试文件)

# 4. 跑测试验证
uv run pytest projects/jmseu/ -v

# 5. 跑静态检查
uv run ruff check . && uv run ruff format .
uv run mypy

# 6. 提交(pre-commit 会自动跑检查)
git add .
git commit -m "feat: 增加 jmseu 德国登录测试"

# 7. 推送到本地 GitLab
git push gitlab feature/add-jmseu-login-test

# 8. 在 GitLab Web UI 创建 Merge Request, 通知 reviewer

# 9. 合并到 main 后, CI 自动跑全量测试, 报告发布到 Pages

【协作规范】 提 MR 前务必: (1) 跑过本地测试; (2) ruff/mypy 全过; (3) 提交信息符合规范. MR 描述写清楚改了什么、为什么改、怎么验证. reviewer 在 GitLab 上 review 代码后合并.

# 第九部分  踩过的坎与决策理由

搭建过程中踩了不少坑, 这里挑几个有代表性的, 希望大家以后避坑.

坎 1: Docker Hub 国内拉不下来

现象: docker pull gitlab/gitlab-ce:latest 一直 EOF, 拉到 1.4GB 断流. 解决: 试了多个国内镜像源(dockerproxy / daocloud / 1ms.run), 最终 1ms.run 拉成功. 又 docker save 导出 tar 备份, 防止下次又拉不下来.

坎 2: Python 3.12 + setuptools 兼容性

现象: PyCharm 测试运行器报 pkg_resources 找不到. 原因: setuptools v83 移除了 pkg_resources, 但 PyCharm 还在用. 解决: 在 pyproject.toml dev 依赖里固定 setuptools<81.

坎 3: Allure 报告 file:// 打开一直转圈

现象: 直接双击 allure-report/index.html, 报告加载不出来. 原因: Allure 是 SPA, 通过 fetch 加载 data/*.json, Chrome 禁止 file:// 跨源 fetch. 解决: conftest.py 钩子里用 allure open 启动本地 HTTP 服务器打开.

坎 4: pytest-xdist 进程隔离导致 fixture 共享失败

现象: 串行跑没问题, 并发跑 token 丢失. 原因: xdist 是多进程, 主进程的内存状态不共享给 worker. 解决: token 改用文件持久化, worker 进程从文件读; 或者用 pytest-xdist 的 tmp_path_factory 同步.

坎 5: 腾讯滑块验证码自动破解被封 IP

现象: 用 OpenCV 自动求解验证码, 跑几次就被封 IP. 解决: 改成人机协作模式, 操作员手动滑, 脚本等待成功标志. 教训: 不要为了全自动牺牲可用性, 工程上解决问题优先.

坎 6: GitLab daemon.json 镜像加速被还原

现象: 改了 ~/.docker/daemon.json 加 registry-mirrors, 重启 Docker Desktop 后被还原. 原因: Docker Desktop 用内部引擎, 不直接读这个文件. 解决: 用镜像源前缀直接拉(docker.1ms.run/gitlab/gitlab-ce:latest), 再 retag.

关键决策回顾:

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 依赖管理 | uv (非 pip/poetry) | 快 10-100 倍, workspace 原生支持 |
| HTTP 客户端 | httpx (非 requests) | 原生 async, 自带 MockTransport |
| Web 自动化 | Playwright (非 Selenium) | 原生 async, 自动等待, trace viewer |
| 报告 | Allure (非 HTML report) | 富报告, 历史趋势, 行业标准 |
| 分层 | framework + projects | 公共能力沉淀, 业务独立维护 |
| CI 入口 | scripts/ci/ci.sh 单入口 | GitLab/Jenkins 共用, 改一处 |
| 平台后端 | FastAPI (非 Flask/Django) | 原生 async, 自动 OpenAPI 文档 |
| Git 远程 | 个人 + 本地 GitLab 隔离 | 部门协同不污染个人仓库 |

# 第十部分  后续演进与展望

当前 14 个阶段全部完成, 原始目标全部实现. 但还有几个方向值得继续演进:

## 10.1  测试管理平台演进

| 演进项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 定时调度 | cron 触发每日回归, 不用手动点 | 高 |
| 远程执行节点 | 支持多台机器分发执行, 跑大用例集不堵 | 中 |
| 用户与权限 | 区分只读/执行/管理角色 | 中 |
| 报告历史趋势 | ECharts 展示多版本通过率曲线 | 中 |
| 测试数据管理 UI | 目前 YAML 手改, 后续做界面化 | 低 |

## 10.2  框架能力演进

AI 用例生成: 现在只有失败分析, 后续用 LLM 根据 OpenAPI 自动生成用例骨架

性能测试集成: loadtest 已有 Locust, 后续压测结果也接入平台报告

Mock 服务: 目前用 httpx MockTransport, 后续可起独立 mock 服务做联调

测试覆盖率统计: 接入 coverage.py, 看哪些代码路径没覆盖到

更多的 App 测试: 当前 App 集成了 Appium, 但实际用例还少, 后续补充

## 10.3  协同与流程演进

本地 GitLab 接 CI Runner: 当前只做代码托管, 后续接 runner 跑流水线

定时全量回归: 每晚自动跑全量, 第二天上班看报告

缺陷自动登记: 测试失败自动在 Jira/Linear 建缺陷单

通知集成: 失败自动推送到企业微信/钉钉群

【愿景】 平台不是终点, 是起点. 真正的价值在于: 让测试同事从手工重复劳动中解放出来, 把时间花在更有价值的探索性测试和业务理解上. 这是我搭建这个平台的初心.

# 附录 A  技术名词解释

本文档涉及的技术名词集中解释, 方便非开发背景同事查阅.

| 名词 | 解释 |
| --- | --- |
| Python | 一种通用编程语言, 语法简洁, 适合自动化测试. 我们用 3.12 版本 |
| async/await | 异步编程语法, 让程序在等待 IO 时不阻塞, 提升并发性能 |
| pytest | Python 测试框架, 比自带的 unittest 更灵活, 生态丰富 |
| fixture | pytest 的概念, 测试前置准备(如创建 HTTP 客户端), 测试完自动清理 |
| uv | Astral 公司用 Rust 写的 Python 包管理器, 比 pip 快 10-100 倍 |
| workspace | uv 的功能, 让多个 Python 项目共享一个虚拟环境 |
| httpx | Python 的 HTTP 客户端库, 原生支持 async, 类似 requests 但更现代 |
| pydantic | Python 数据校验库, 用类型注解定义数据结构, 自动校验 |
| loguru | Python 日志库, 零配置, 比自带 logging 简单 |
| SQLAlchemy | Python 的 ORM, 把 SQL 操作封装成 Python 对象 |
| Playwright | 微软的浏览器自动化工具, 类似 Selenium 但更现代 |
| Appium | App 自动化工具, 支持 iOS/Android |
| Kafka/RabbitMQ/RocketMQ | 三种主流消息队列, 用于系统间异步通信 |
| Redis | 内存数据库, 常用作缓存 |
| Docker | 容器化工具, 把应用和依赖打包成可移植的容器 |
| docker-compose | Docker 的多容器编排工具, 一个命令启动多个服务 |
| Git | 分布式版本控制系统, 管理代码版本 |
| GitLab | Git 仓库管理平台, 类似 GitHub 但可私有部署 |
| GitLab CI | GitLab 内置的持续集成功能, 推代码自动跑流水线 |
| Jenkins | 开源的持续集成服务器, 老牌但功能强大 |
| FastAPI | Python 的现代 Web 框架, 原生 async, 自动生成 API 文档 |
| Vue 3 | 前端框架, 渐进式, 国内主流 |
| Element Plus | 基于 Vue 3 的 UI 组件库, 表格表单弹窗齐全 |
| Vite | 前端构建工具, 比 webpack 快, 开发体验好 |
| Allure | 测试报告框架, 富文本报告, 历史趋势, 行业标准 |
| pytest-xdist | pytest 插件, 多进程并行跑测试 |
| ruff | Rust 写的 Python 静态检查+格式化工具, 替代 flake8+isort+black |
| mypy | Python 类型检查工具, 在运行前发现类型错误 |
| pre-commit | Git hook 管理工具, 提交前自动跑检查 |
| YAML | 数据序列化格式, 类似 JSON 但更易读, 用缩进表示层级 |
| JSON | 数据交换格式, 浏览器和服务器通信的标准格式 |
| OpenAPI | API 描述规范, 自动生成接口文档和客户端代码 |
| WebSocket | 全双工通信协议, 服务器可主动推送数据到浏览器 |
| ORM | Object Relational Mapping, 把数据库表映射成对象 |
| ABC | Abstract Base Class, Python 的抽象基类, 定义接口规范 |
| DAG | Directed Acyclic Graph, 有向无环图, 用于接口依赖排序 |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment, 持续集成/部署 |
| Merge Request (MR) | GitLab 的合并请求, 类似 GitHub 的 Pull Request |
| SPA | Single Page Application, 单页应用, 全程不刷新页面 |
| Mock | 模拟, 用假数据/假服务代替真实后端, 方便测试 |
| Token | 登录凭证, 登录成功后服务器返回, 后续请求带上证明身份 |
| BearerAuth | HTTP 认证方式, 请求头带 Authorization: Bearer <token> |
| TLS/HTTPS | 传输层加密, HTTPS = HTTP + TLS, 防止数据被中间人窃听 |
| OpenCV | 计算机视觉库, 用于图像识别(如验证码缺口检测) |
| Locust | Python 的压测工具, 用代码定义压测场景 |
| SLA | Service Level Agreement, 服务水平协议, 如 99% 请求 200ms 内响应 |

# 附录 B  常用命令速查

## 环境与依赖

uv sync                                   # 装 Python 依赖
uv add <package>                          # 加新依赖
uv export --frozen -o requirements.txt    # 导出 requirements.txt

## 跑测试

uv run pytest                             # 跑全部用例
uv run pytest -m smoke                    # 只跑冒烟
uv run pytest -m regression               # 只跑回归
uv run pytest -n auto                     # 并发跑
uv run pytest projects/jmseu/             # 指定项目
uv run pytest -k test_login               # 按名过滤
uv run pytest -v -s                       # 详细输出+显示 print

## 代码质量

uv run ruff check .                       # 静态检查
uv run ruff format .                      # 格式化
uv run ruff check --fix . && uv run ruff format .   # 一键修复
uv run mypy                               # 类型检查

## Docker 与依赖服务

docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d      # 启动测试依赖
docker compose -f docker/docker-compose.yml ps        # 看状态
docker compose -f docker/docker-compose.yml down      # 停止

cd docker/gitlab && docker compose up -d              # 启动本地 GitLab
docker ps --filter "name=gitlab"                       # 看 GitLab 状态

## 测试管理平台

# 开发模式(本地进程, 热更新)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start_all.ps1

# 分进程启动
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start_backend.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start_frontend.ps1

# 生产模式(容器化, 给同事访问)
cd docker && docker compose build backend frontend   # 构建镜像
docker compose up -d mysql backend frontend           # 启动三个容器
docker compose ps                                     # 看状态
docker compose logs -f backend                        # 看后端日志

# 健康检查
curl http://localhost:8080/api/health                 # 生产模式
curl http://localhost:8900/api/health                 # 开发模式

## 备份与镜像

# MySQL 备份/恢复
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/backup_mysql.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/restore_mysql.ps1 -BackupFile <file>

# MySQL 镜像导出/导入
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/save_mysql_image.ps1
docker load -i data\docker-images\mysql-8.4.tar

# 测试管理平台镜像备份/导入(backend/frontend + 基础镜像)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/save_platform_images.ps1
docker load -i data\docker-images\automation-platform-backend_latest.tar
docker load -i data\docker-images\automation-platform-frontend_latest.tar

# GitLab 镜像导入
docker load -i C:/docker-data/git-server/images/gitlab-ce-latest.tar

## Git 操作

git remote -v                             # 看所有远程
git push origin main                      # 推个人 gitee/github (自动触发 post-push hook 同步 gitlab master)
git push gitlab master                    # 手动推部门本地 GitLab master
git pull gitlab main                      # 拉最新代码
git checkout -b feature/xxx               # 创建新分支
git add . && git commit -m "feat: xxx"    # 提交

# 反向同步(同事推 master 后, 合并到三平台 main)
bash scripts/sync_from_gitlab.sh

## Allure 报告

# 生成 HTML 报告(测试跑完自动生成, 一般不用手动)
sh scripts/ci/ci.sh report

# 本地服务器打开(避免 file:// 转圈)
allure open allure-report
allure open --port 5274 allure-report

## CI 复现

sh scripts/ci/ci.sh install              # 装依赖
sh scripts/ci/ci.sh lint                  # 跑 lint
sh scripts/ci/ci.sh smoke                # 跑冒烟
sh scripts/ci/ci.sh regression           # 跑回归
sh scripts/ci/ci.sh install-allure       # 装 allure CLI
sh scripts/ci/ci.sh report               # 生成报告

—— 文档结束 ——

如有疑问, 欢迎找我当面交流